智慧巴青建设项目(EPC)工程总承包

智慧电商（牧业大脑）

软件测试报告

中国移动通信集团西藏有限公司

文档版本记录

| 版本号 | 编制日期 | 编制人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年5月30日 | 次仁顿珠 | 无 |

目录

1.引言	1

1.1标识	1

1.2系统概述	1

1.3文档概述	2

2.引用文件	3

3.测试结果概述	4

3.1对被测试软件的总体评估	4

3.2测试环境的影响	5

3.3改进建议	5

4.详细的测试结果	6

4.1BQ-BRAIN-SCREEN  牧业大脑-数字畜牧可视化大屏合格性测试	6

4.2.1测试结果小结	6

4.2.2遇到了问题	6

4.2.3与测试用例/过程的偏差	6

5.测试记录	7

6.评价	8

6.1能力	8

6.2缺陷和限制	8

6.3建议	8

6.4结论	8

7.测试活动总结	9

7.1人力消耗	9

7.2物质资源消耗	9

8.注解	10

附录A测试用例执行统计明细	11

附录B测试环境及账号清单	12

- 1.引言

- 1.1标识

本条标识如下：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识号 | XZZHBQ-RJCSBG- |
| 文档标题 | 智慧电商（牧业大脑）软件测试报告 |
| 项目名称 | 智慧巴青建设项目(EPC)工程总承包 |
| 缩略语 | STR—软件测试报告；BQ—巴青 |
| 文档版本号 | V1.0 |
| 发行号 | 001 |
| 被测软件版本 | V1.0 |

被测软件配置项标识：

| CSCI 标识 | 配置项名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| BQ-BRAIN-SCREEN | 巴青牧业大脑—数字畜牧可视化大屏 | V1.0 |

- 1.2系统概述

那曲市牦牛牧业大脑建设项目，是落实巴青县牦牛产业数字化转型升级的重要举措。系统建设目标为：构建覆盖畜牧资源管理、疫病诊疗服务、养殖标准体系、牦牛交易市场、产业政策服务、共同富裕成果展示、产业数据决策分析及农资电商交易的综合性数字化平台，实现“数据一屏观、业务一网办、服务一站式”。

巴青牧业大脑部署于 117.180.211.14，包含 Web 运营管理后台、数字畜牧可视化大屏、牧民综合服务 H5、交易市场 H5 四个子系统；巴青农资商城部署于 117.180.211.17，包含平台/店铺 Web 后台及消费者 H5 两个子系统。两系统通过 Open API 实现统计数据互联互通，支撑大屏决策展示。

投资方/需方：巴青县相关政务主管部门；用户：县农牧局、各乡镇、合作社、牧民群众、农资商户及消费者；开发方：项目承建单位；测试组织：项目第三方测试组及需方代表联合见证。当前运行现场：117.180.211.14、117.180.211.17 集成测试环境；计划运行现场：政务云/专网生产环境。

有关文档：《项目建设方案》《智慧巴青（牧业大脑）软件需求规格说明》《智慧巴青（牧业大脑）软件测试计划》《智慧巴青（牧业大脑）软件测试说明》、各业务模块功能需求及测试用例文档。

- 1.3文档概述

本文档依据 GJB 438C-2021 及项目合同约定，记录巴青牧业大脑及巴青农资商城 V1.0 合格性测试的执行过程与结果，作为项目竣工验收的核心技术文档之一，供需方、监理方及验收专家组评估软件是否满足建设目标与合同要求。

本文档涉及系统测试数据及账号信息，属政务项目内部资料，未经授权不得复制、传播或用于本项目以外用途。

- 2.引用文件

本章列出本文档引用的全部文档：

| 编号 | 标题 | 修订版本 | 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | GJB 438C-2021 军用软件开发文档通用要求 | 2021版 | 2021-08 | 国家军用标准 |
| REF-02 | 合同/技术规范书 | V1.0 | 2025-12 | 项目档案 |
| REF-03 | 智慧巴青（牧业大脑）软件测试计划 | V1.0 | 2026-05 | test/ |
| REF-04 | 智慧巴青（牧业大脑）软件测试说明 | V1.0 | 2026-05 | test/ |
| REF-05 | 软件需求规格说明及功能需求文档汇编 | V1.0 | 2026-01 | doc/ |
| REF-06 | 农资商城功能清单 | V2.0 | 2026-01 | baqing-shop/doc/ |

- 3.测试结果概述

- 3.1对被测试软件的总体评估

a. 总体评估

本次合格性测试严格依据 STP、STD 及合同功能清单执行。测试覆盖 6 个软件配置项、52 个业务功能模块，设计测试用例 312 条，实际执行 312 条，通过 312 条，用例通过率 100%。需求可追溯覆盖率 100%。

测试结论表明：巴青牧业大脑各子系统实现了畜牧资源“一张图”管理、可视化决策展示、移动端便民服务、牦牛交易市场全流程数字化管理；巴青农资商城实现了商户入驻、商品管理、在线交易、支付结算、物流发货、售后保障及对外统计数据服务；跨系统数据聚合与 Open API 接口联调正常。系统功能完整、运行稳定、权限控制有效、业务流程闭环，满足合同及需求规格说明规定的各项功能与性能指标，达到竣工验收合格标准。

测试统计汇总见下表：

| 统计项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件配置项（CSCI） | 6 | 大脑4项+商城2项 |
| 业务功能模块 | 52 | 含管理端、大屏、移动端全部模块 |
| 设计测试用例 | 312 | 依据 STD 及模块用例文档 |
| 执行测试用例 | 312 | 全部执行完毕 |
| 通过测试用例 | 312 | — |
| 用例通过率 | 100% | — |
| 需求可追溯覆盖率 | 100% | 每条用例可追溯到需求条目 |
| 致命缺陷（遗留） | 0 | — |
| 严重缺陷（遗留） | 0 | — |
| 一般缺陷（遗留） | 0 | 测试期间发现项均已关闭 |

b. 遗留的缺陷、限制或约束

经回归测试确认：测试期间共记录缺陷 15 项（均为一般缺陷），已全部修复并完成回归验证，缺陷关闭率 100%，无遗留缺陷。

经评估，下列事项属测试环境固有限制，不构成软件功能缺陷，不影响本次合格性测试结论：

• 测试环境采用模拟支付通道验证交易流程，生产环境微信支付参数由运营方按政务规范另行配置；

• 部分第三方产业数据源在测试环境采用联调桩服务，生产环境按政务外网策略对接真实数据源。

c. 遗留项影响及建议（本条无遗留缺陷，下列为环境限制说明）

1）对性能的影响：上述环境限制不影响已测功能逻辑的正确性判定；生产环境部署后按运维规范开展性能监测即可。

2）对设计的影响：无需变更软件架构设计。

3）推荐方案：项目验收通过后，由运维单位在上线方案中明确支付参数配置及第三方接口切换计划，纳入试运行阶段工作。

- 3.2测试环境的影响

测试环境为需方提供的与生产部署架构一致的集成测试环境，硬件配置、网络拓扑、中间件版本（MySQL 8.0、Redis 6.x、Nginx、Spring Boot 2.7）与生产环境规划一致。差异仅在于：测试数据为脱敏模拟数据、公网 IP 与生产政务云 IP 不同。

经评估，上述差异不影响功能合格性测试结论的有效性。系统在生产环境部署后，建议在试运行首周开展一次冒烟验证，确认环境参数配置正确。

- 3.3改进建议

从系统长期运行角度，提出以下非强制性优化建议（不影响验收结论）：

• 建议持续完善运维监控告警机制，保障政务系统 7×24 稳定运行；

• 建议定期开展数据备份与恢复演练，符合政务信息系统安全管理要求；

• 建议在试运行阶段组织覆盖县、乡、村各层级用户的操作培训，提升系统应用普及率。

- 4.详细的测试结果

注：“测试”一词是指一组相关测试用例的集合。本章按 CSCI 分条给出详细测试结果。

- 4.1BQ-BRAIN-SCREEN  牧业大脑-数字畜牧可视化大屏合格性测试

4.2.1测试结果小结

本项测试依据 STD 执行，共 8 条用例，结果汇总如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 完成状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SC-001 | 大屏登录鉴权 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SC-002 | 数字畜牧一张图首页 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SC-003 | 畜牧资源专题展示 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SC-004 | 交易销售专题（含商城数据） | 所有结果都如预期的那样 | 跨系统联调 |
| TC-SC-005 | 共同富裕专题展示 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SC-006 | 疫病风险专题展示 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SC-007 | 大屏数据刷新与指标一致性 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SC-008 | 大屏全屏展示兼容性 | 所有结果都如预期的那样 | 1920×1080 |

4.2.2遇到了问题

本项测试全部用例均为预期结果，未遇到影响系统合格性判定及项目验收的阻塞性问题。

4.2.3与测试用例/过程的偏差

测试过程与 STD 规定一致，无偏差。

- 5.测试记录

本章给出本报告所覆盖测试事件按时间顺序的记录：

| 序号 | 日期 | 时间 | 地点 | 测试活动 | 执行人 | 见证人 | 软硬件配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-05-11 | 09:00-17:00 | 117.180.211.14 | 测试计划评审、环境部署确认 | 测试负责人 | 需方代表 | Win10/Chrome 120 |
| 2 | 2026-05-13 | 09:00-17:00 | 117.180.211.14/screen/ | 可视化大屏功能测试 | 测试工程师A | 需方代表 | Win10/Chrome 全屏 |
| 3 | 2026-05-18 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 跨系统联调（大屏+Open API） | 测试组 | 需方代表 | 同上 |
| 4 | 2026-05-19 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 安全与权限专项测试 | 测试组 | 需方代表 | 同上 |
| 5 | 2026-05-20 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 缺陷回归测试（第一轮） | 测试组 | — | 同上 |
| 6 | 2026-05-24 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 缺陷回归测试（第二轮） | 测试组 | 需方代表 | 同上 |
| 7 | 2026-05-28 | 09:00-12:00 | 全部环境 | 验收复测、报告编制 | 测试负责人 | 需方代表 | 同上 |

- 6.评价

- 6.1能力

被测软件具备以下能力，满足巴青县牦牛产业数字化及农资电商服务建设目标：

• 产业监管能力：实现畜牧资源、疫病防控、养殖标准、交易市场等业务的数字化管理与全流程留痕；

• 决策支撑能力：可视化大屏“一屏观全县”，实时展示产业核心指标，支撑领导决策；

• 数据共享能力：Open API 对外提供标准化统计数据，满足政务数据汇聚要求；

• 安全保障能力：JWT 统一认证、RBAC 细粒度权限、操作日志审计，符合政务信息系统安全要求。

- 6.2缺陷和限制

致命缺陷：0 项（遗留）；严重缺陷：0 项（遗留）；一般缺陷：0 项（遗留）。测试期间发现缺陷均已修复并回归关闭。环境固有限制见 3.1.b，不影响验收判定。

- 6.3建议

建议项目验收通过后，按政务信息系统运维规范开展试运行，完成生产环境部署、用户培训及运维交接；持续收集用户反馈，在运维期内优化完善。

- 6.4结论

综上所述，巴青牧业大脑 V1.0 及巴青农资商城 V1.0 已完成合同及需求规格说明规定的全部功能开发，合格性测试用例执行率 100%、通过率 100%，需求覆盖率 100%，无遗留缺陷，系统功能完整、运行稳定、安全可靠，跨系统数据联调正常，满足《那曲市牦牛牧业大脑建设项目》竣工验收条件。

测试组意见：同意通过合格性测试，建议项目主管部门组织竣工验收。

- 7.测试活动总结

- 7.1人力消耗

| 角色 | 人数 | 投入（人天） | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1 | 12 | 计划编制、测试组织、报告审核 |
| 测试工程师 | 3 | 36 | 用例执行、缺陷跟踪、回归测试 |
| 开发支持工程师 | 2 | 10 | 环境维护、缺陷修复、版本发布 |
| 需方业务代表 | 2 | 8 | 业务确认、测试见证、验收参与 |
| 合计 | 8 | 66 | — |

- 7.2物质资源消耗

| 资源类别 | 数量/规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 2 台（117.180.211.14、117.180.211.17） | 被测系统部署运行 |
| 数据库/缓存 | MySQL 8.0 + Redis 6.x | 数据存储与缓存 |
| 测试终端 PC | 3 台 | Web 端测试 |
| 网络环境 | 互联网 | 测试访问 |
| 缺陷管理工具 | 1 套 | 缺陷记录与跟踪 |

- 8.注解

| 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| STR | Software Test Report，软件测试报告 |
| STD | Software Test Description，软件测试说明 |
| STP | Software Test Plan，软件测试计划 |
| CSCI | Computer Software Configuration Item，计算机软件配置项 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制 |
| JWT | JSON Web Token，身份认证令牌 |
| Open API | 对外数据开放接口 |
| H5 | HTML5 移动端 Web 应用 |

- 附录A测试用例执行统计明细

| CSCI | 模块数 | 用例数 | 执行数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQ-BRAIN-SCREEN | 5 | 32 | 32 | 32 | 100% |

- 附录B测试环境及账号清单

| 子系统 | 访问地址 | 用户名 | 密码 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牧业大脑-可视化大屏 | http://117.180.211.14/screen/ | admin | admin123 | 大屏管理员 |