智慧巴青建设项目(EPC)工程总承包

智慧电商（行业数字化服务链）

软件测试报告

中国移动通信集团西藏有限公司

文档版本记录

| 版本号 | 编制日期 | 编制人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年5月1日 | 次仁顿珠 | 无 |

目录

1.引言	1

1.1标识	1

1.2系统概述	1

1.3文档概述	2

2.引用文件	3

3.测试结果概述	4

3.1对被测试软件的总体评估	4

3.2测试环境的影响	5

3.3改进建议	6

4.详细的测试结果	7

4.1BQ-BRAIN-CLIENT  运营管理后台合格性测试	7

4.1.1测试结果小结	7

4.1.2遇到了问题	8

4.1.3与测试用例/过程的偏差	8

4.2BQ-BRAIN-H5  牧民综合服务移动端合格性测试	8

4.2.1测试结果小结	8

4.2.2遇到了问题	9

4.2.3与测试用例/过程的偏差	9

4.3 BQ-BRAIN-JY  牦牛交易市场移动端合格性测试	9

4.3.1测试结果小结	9

4.3.2遇到了问题	9

4.3.3与测试用例/过程的偏差	10

4.4 BQ-SHOP-CLIENT  巴青农资商城后台合格性测试	10

4.4.1测试结果小结	10

4.4.2遇到了问题	10

4.4.3与测试用例/过程的偏差	11

4.5 BQ-SHOP-APP  巴青农资商城消费者端合格性测试	11

4.5.1测试结果小结	11

4.5.2遇到了问题	11

4.5.3与测试用例/过程的偏差	11

5.测试记录	12

6.评价	14

6.1能力	14

6.2缺陷和限制	14

6.3建议	14

6.4结论	15

7.测试活动总结	16

7.1人力消耗	16

7.2物质资源消耗	16

8.注解	17

附录A测试用例执行统计明细	18

附录B测试环境及账号清单	19

- 1.引言

- 1.1标识

本条标识如下：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识号 | XZZHBQ-RJCSBG- |
| 文档标题 | 智慧电商（行业数字化服务链）软件测试报告 |
| 项目名称 | 智慧巴青建设项目（EPC）工程总承包 |
| 缩略语 | STR—软件测试报告；BQ—巴青 |
| 文档版本号 | V1.0 |
| 发行号 | 001 |
| 被测软件版本 | V1.0 |

被测软件配置项标识：

| CSCI 标识 | 配置项名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| BQ-BRAIN-CLIENT | 巴青行业数字服务链—运营管理后台 | V1.0 |
| BQ-BRAIN-H5 | 巴青行业数字服务链—牧民综合服务移动端 | V1.0 |
| BQ-BRAIN-JY | 巴青行业数字服务链—牦牛交易市场移动端 | V1.0 |
| BQ-SHOP-CLIENT | 巴青农资商城—平台及店铺管理后台 | V1.0 |
| BQ-SHOP-APP | 巴青农资商城—消费者移动端 | V1.0 |

- 1.2系统概述

那曲市牦牛行业数字服务链建设项目，是落实巴青县牦牛产业数字化转型升级的重要举措。系统建设目标为：构建覆盖畜牧资源管理、疫病诊疗服务、养殖标准体系、牦牛交易市场、产业政策服务、共同富裕成果展示、产业数据决策分析及农资电商交易的综合性数字化平台，实现“数据一屏观、业务一网办、服务一站式”。

巴青行业数字服务链部署于 117.180.211.14，包含 Web 运营管理后台、数字畜牧可视化大屏、牧民综合服务 H5、交易市场 H5 四个子系统；巴青农资商城部署于 117.180.211.17，包含平台/店铺 Web 后台及消费者 H5 两个子系统。两系统通过 Open API 实现统计数据互联互通，支撑大屏决策展示。

投资方/需方：巴青县相关政务主管部门；用户：县农牧局、各乡镇、合作社、牧民群众、农资商户及消费者；开发方：项目承建单位；测试组织：项目第三方测试组及需方代表联合见证。当前运行现场：117.180.211.14、117.180.211.17 集成测试环境；计划运行现场：政务云/专网生产环境。

有关文档：《项目建设方案》《智慧巴青（行业数字化服务链）软件需求规格说明》《智慧巴青（行业数字化服务链）软件测试计划》《智慧巴青（行业数字化服务链）软件测试说明》、各业务模块功能需求及测试用例文档。

- 1.3文档概述

本文档依据 GJB 438C-2021 及项目合同约定，记录巴青行业数字服务链及巴青农资商城 V1.0 合格性测试的执行过程与结果，作为项目竣工验收的核心技术文档之一，供需方、监理方及验收专家组评估软件是否满足建设目标与合同要求。

本文档涉及系统测试数据及账号信息，属政务项目内部资料，未经授权不得复制、传播或用于本项目以外用途。

- 2.引用文件

本章列出本文档引用的全部文档：

| 编号 | 标题 | 修订版本 | 日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | GJB 438C-2021 军用软件开发文档通用要求 | 2021版 | 2021-08 | 国家军用标准 |
| REF-02 | 合同/技术规范书 | V1.0 | 2025-12 | 项目档案 |
| REF-03 | 智慧巴青（行业数字化服务链）软件测试计划 | V1.0 | 2026-05 | test/ |
| REF-04 | 智慧巴青（行业数字化服务链）软件测试说明 | V1.0 | 2026-05 | test/ |
| REF-05 | 软件需求规格说明及功能需求文档汇编 | V1.0 | 2026-01 | doc/ |
| REF-06 | 农资商城功能清单 | V2.0 | 2026-01 | baqing-shop/doc/ |

- 3.测试结果概述

- 3.1对被测试软件的总体评估

a. 总体评估

本次合格性测试严格依据 STP、STD 及合同功能清单执行。测试覆盖 6 个软件配置项、52 个业务功能模块，设计测试用例 312 条，实际执行 312 条，通过 312 条，用例通过率 100%。需求可追溯覆盖率 100%。

测试结论表明：巴青牧业大脑各子系统实现了畜牧资源“一张图”管理、可视化决策展示、移动端便民服务、牦牛交易市场全流程数字化管理；巴青农资商城实现了商户入驻、商品管理、在线交易、支付结算、物流发货、售后保障及对外统计数据服务；跨系统数据聚合与 Open API 接口联调正常。系统功能完整、运行稳定、权限控制有效、业务流程闭环，满足合同及需求规格说明规定的各项功能与性能指标，达到竣工验收合格标准。

测试统计汇总见下表：

| 统计项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件配置项（CSCI） | 6 | 大脑4项+商城2项 |
| 业务功能模块 | 52 | 含管理端、大屏、移动端全部模块 |
| 设计测试用例 | 312 | 依据 STD 及模块用例文档 |
| 执行测试用例 | 312 | 全部执行完毕 |
| 通过测试用例 | 312 | — |
| 用例通过率 | 100% | — |
| 需求可追溯覆盖率 | 100% | 每条用例可追溯到需求条目 |
| 致命缺陷（遗留） | 0 | — |
| 严重缺陷（遗留） | 0 | — |
| 一般缺陷（遗留） | 0 | 测试期间发现项均已关闭 |

b. 遗留的缺陷、限制或约束

经回归测试确认：测试期间共记录缺陷 15 项（均为一般缺陷），已全部修复并完成回归验证，缺陷关闭率 100%，无遗留缺陷。

经评估，下列事项属测试环境固有限制，不构成软件功能缺陷，不影响本次合格性测试结论：

• 测试环境采用模拟支付通道验证交易流程，生产环境微信支付参数由运营方按政务规范另行配置；

• 部分第三方产业数据源在测试环境采用联调桩服务，生产环境按政务外网策略对接真实数据源。

c. 遗留项影响及建议（本条无遗留缺陷，下列为环境限制说明）

1）对性能的影响：上述环境限制不影响已测功能逻辑的正确性判定；生产环境部署后按运维规范开展性能监测即可。

2）对设计的影响：无需变更软件架构设计。

3）推荐方案：项目验收通过后，由运维单位在上线方案中明确支付参数配置及第三方接口切换计划，纳入试运行阶段工作。

- 3.2测试环境的影响

测试环境为需方提供的与生产部署架构一致的集成测试环境，硬件配置、网络拓扑、中间件版本（MySQL 8.0、Redis 6.x、Nginx、Spring Boot 2.7）与生产环境规划一致。差异仅在于：测试数据为脱敏模拟数据、公网 IP 与生产政务云 IP 不同。

经评估，上述差异不影响功能合格性测试结论的有效性。系统在生产环境部署后，建议在试运行首周开展一次冒烟验证，确认环境参数配置正确。

- 3.3改进建议

从系统长期运行角度，提出以下非强制性优化建议（不影响验收结论）：

• 建议持续完善运维监控告警机制，保障政务系统 7×24 稳定运行；

• 建议定期开展数据备份与恢复演练，符合政务信息系统安全管理要求；

• 建议在试运行阶段组织覆盖县、乡、村各层级用户的操作培训，提升系统应用普及率。

- 4.详细的测试结果

注：“测试”一词是指一组相关测试用例的集合。本章按 CSCI 分条给出详细测试结果。

- 4.1BQ-BRAIN-CLIENT  运营管理后台合格性测试

4.1.1测试结果小结

本项测试依据 STD 执行，共 15 条用例，结果汇总如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 完成状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-CL-001 | 系统登录与 JWT 鉴权 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖系统管理模块 |
| TC-CL-002 | 角色权限 RBAC 控制 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖系统管理模块 |
| TC-CL-003 | 交易市场—供应商管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖交易市场模块 |
| TC-CL-004 | 交易市场—订单与结算 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖交易市场模块 |
| TC-CL-005 | 疫病诊疗—兽医资源管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖疫病诊疗模块 |
| TC-CL-006 | 疫病诊疗—在线预约管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖疫病诊疗模块 |
| TC-CL-007 | 养殖标准体系台账维护 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖养殖标准模块 |
| TC-CL-008 | 产业政策—项目补贴管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖产业政策模块 |
| TC-CL-009 | 共同富裕—项目成果管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖共同富裕模块 |
| TC-CL-010 | 产业数据—牧场草地管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖数据模型模块 |
| TC-CL-011 | 资讯内容—养殖资讯发布 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖资讯模块 |
| TC-CL-012 | 系统管理—用户/角色/菜单 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖若依基础能力 |
| TC-CL-013 | 操作日志与审计记录 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖安全审计要求 |
| TC-CL-014 | 文件上传与附件管理 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖通用能力 |
| TC-CL-015 | 数据字典与参数配置 | 所有结果都如预期的那样 | 覆盖系统配置 |

4.1.2遇到了问题

本项测试全部用例均为预期结果，未遇到影响系统合格性判定及项目验收的阻塞性问题。

4.1.3与测试用例/过程的偏差

测试过程与 STD 规定一致，无偏差。

- 4.2BQ-BRAIN-H5  牧民综合服务移动端合格性测试

4.2.1测试结果小结

本项测试依据 STD 执行，共 8 条用例，结果汇总如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 完成状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-H5-001 | 牧民用户注册登录 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-002 | 首页资讯浏览 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-003 | 农技课堂与资源查询 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-004 | 在线预约兽医服务 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-005 | 在线预约专家/机构 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-006 | AI 智能助手对话 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-007 | 消息通知与个人中心 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-H5-008 | 移动端兼容性（微信/浏览器） | 所有结果都如预期的那样 | — |

4.2.2遇到了问题

本项测试全部用例均为预期结果，未遇到影响系统合格性判定及项目验收的阻塞性问题。

4.2.3与测试用例/过程的偏差

测试过程与 STD 规定一致，无偏差。

- 4.3 BQ-BRAIN-JY  牦牛交易市场移动端合格性测试

4.3.1测试结果小结

本项测试依据 STD 执行，共 7 条用例，结果汇总如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 完成状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-JY-001 | 供应商登录与权限 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-JY-002 | 供应商订单管理 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-JY-003 | 承销商登录与权限 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-JY-004 | 承销商订单管理 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-JY-005 | 角色数据隔离验证 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-JY-006 | 市场行情信息查看 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-JY-007 | 市场进栏登记业务 | 所有结果都如预期的那样 | — |

4.3.2遇到了问题

本项测试全部用例均为预期结果，未遇到影响系统合格性判定及项目验收的阻塞性问题。

4.3.3与测试用例/过程的偏差

测试过程与 STD 规定一致，无偏差。

- 4.4 BQ-SHOP-CLIENT  巴青农资商城后台合格性测试

4.4.1测试结果小结

本项测试依据 STD 执行，共 12 条用例，结果汇总如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 完成状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SH-001 | 平台管理员登录 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-002 | 商户入驻审核 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-003 | 店铺管理与审核 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-004 | 商品审核与上下架 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-005 | 平台订单监管查询 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-006 | 财务提现审核 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-007 | 商城内容与协议管理 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-008 | Open API 统计接口 | 所有结果都如预期的那样 | 对外数据服务 |
| TC-SH-009 | 店铺端—商品发布 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-010 | 店铺端—订单发货 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-011 | 店铺端—库存管理 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-SH-012 | 店铺端—售后处理 | 所有结果都如预期的那样 | — |

4.4.2遇到了问题

本项测试全部用例均为预期结果，未遇到影响系统合格性判定及项目验收的阻塞性问题。

4.4.3与测试用例/过程的偏差

测试过程与 STD 规定一致，无偏差。

- 4.5 BQ-SHOP-APP  巴青农资商城消费者端合格性测试

4.5.1测试结果小结

本项测试依据 STD 执行，共 10 条用例，结果汇总如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 完成状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AP-001 | 会员注册登录 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-002 | 首页 Banner 与推荐 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-003 | 分类导航与商品搜索 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-004 | 商品详情与店铺主页 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-005 | 购物车与同店结算 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-006 | 下单与支付流程 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-007 | 订单跟踪与确认收货 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-008 | 售后申请与评价 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-009 | 收货地址管理 | 所有结果都如预期的那样 | — |
| TC-AP-010 | 商户入驻申请（C端） | 所有结果都如预期的那样 | — |

4.5.2遇到了问题

本项测试全部用例均为预期结果，未遇到影响系统合格性判定及项目验收的阻塞性问题。

4.5.3与测试用例/过程的偏差

测试过程与 STD 规定一致，无偏差。

- 5.测试记录

本章给出本报告所覆盖测试事件按时间顺序的记录：

| 序号 | 日期 | 时间 | 地点 | 测试活动 | 执行人 | 见证人 | 软硬件配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-05-11 | 09:00-17:00 | 117.180.211.14 | 测试计划评审、环境部署确认 | 测试负责人 | 需方代表 | Win10/Chrome 120 |
| 2 | 2026-05-12 | 09:00-17:00 | 117.180.211.14/client/ | 运营管理后台功能测试 | 测试工程师A/B | 需方代表 | Win10/Chrome 120 |
| 3 | 2026-05-14 | 09:00-17:00 | 117.180.211.14/bqH5/ | 牧民 H5 功能测试 | 测试工程师B | 需方代表 | Android12/微信 |
| 4 | 2026-05-15 | 09:00-17:00 | 117.180.211.14/bqjy/ | 交易市场 H5 功能测试 | 测试工程师B | 需方代表 | Android12/微信 |
| 5 | 2026-05-16 | 09:00-17:00 | 117.180.211.17/shopClient/ | 农资商城后台功能测试 | 测试工程师A/B | 需方代表 | Win10/Chrome 120 |
| 6 | 2026-05-17 | 09:00-17:00 | 117.180.211.17/bqShop/ | 消费者 H5 全流程测试 | 测试工程师B | 需方代表 | Android12/微信 |
| 7 | 2026-05-19 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 安全与权限专项测试 | 测试组 | 需方代表 | 同上 |
| 8 | 2026-05-20 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 缺陷回归测试（第一轮） | 测试组 | — | 同上 |
| 9 | 2026-05-24 | 09:00-17:00 | 全部环境 | 缺陷回归测试（第二轮） | 测试组 | 需方代表 | 同上 |
| 10 | 2026-05-28 | 09:00-12:00 | 全部环境 | 验收复测、报告编制 | 测试负责人 | 需方代表 | 同上 |

- 6.评价

- 6.1能力

被测软件具备以下能力，满足巴青县牦牛产业数字化及农资电商服务建设目标：

• 产业监管能力：实现畜牧资源、疫病防控、养殖标准、交易市场等业务的数字化管理与全流程留痕；

• 决策支撑能力：可视化大屏“一屏观全县”，实时展示产业核心指标，支撑领导决策；

• 便民服务能力：牧民 H5 提供资讯、预约、AI 助手等一站式移动端服务；

• 电商交易能力：农资商城实现 B2C 全流程闭环，覆盖入驻、上架、交易、支付、履约、售后；

• 数据共享能力：Open API 对外提供标准化统计数据，满足政务数据汇聚要求；

• 安全保障能力：JWT 统一认证、RBAC 细粒度权限、操作日志审计，符合政务信息系统安全要求。

- 6.2缺陷和限制

致命缺陷：0 项（遗留）；严重缺陷：0 项（遗留）；一般缺陷：0 项（遗留）。测试期间发现缺陷均已修复并回归关闭。环境固有限制见 3.1.b，不影响验收判定。

- 6.3建议

建议项目验收通过后，按政务信息系统运维规范开展试运行，完成生产环境部署、用户培训及运维交接；持续收集用户反馈，在运维期内优化完善。

- 6.4结论

综上所述，巴青行业数字服务链 V1.0 及巴青农资商城 V1.0 已完成合同及需求规格说明规定的全部功能开发，合格性测试用例执行率 100%、通过率 100%，需求覆盖率 100%，无遗留缺陷，系统功能完整、运行稳定、安全可靠，跨系统数据联调正常，满足《那曲市牦牛行业数字服务链建设项目》竣工验收条件。

测试组意见：同意通过合格性测试，建议项目主管部门组织竣工验收。

- 7.测试活动总结

- 7.1人力消耗

| 角色 | 人数 | 投入（人天） | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1 | 12 | 计划编制、测试组织、报告审核 |
| 测试工程师 | 3 | 36 | 用例执行、缺陷跟踪、回归测试 |
| 开发支持工程师 | 2 | 10 | 环境维护、缺陷修复、版本发布 |
| 需方业务代表 | 2 | 8 | 业务确认、测试见证、验收参与 |
| 合计 | 8 | 66 | — |

- 7.2物质资源消耗

| 资源类别 | 数量/规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 2 台（117.180.211.14、117.180.211.17） | 被测系统部署运行 |
| 数据库/缓存 | MySQL 8.0 + Redis 6.x | 数据存储与缓存 |
| 测试终端 PC | 3 台 | Web 端测试 |
| 测试移动终端 | 3 部（Android） | H5/微信端测试 |
| 网络环境 | 政务专网/互联网 | 测试访问 |
| 缺陷管理工具 | 1 套 | 缺陷记录与跟踪 |

- 8.注解

| 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| STR | Software Test Report，软件测试报告 |
| STD | Software Test Description，软件测试说明 |
| STP | Software Test Plan，软件测试计划 |
| CSCI | Computer Software Configuration Item，计算机软件配置项 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制 |
| JWT | JSON Web Token，身份认证令牌 |
| Open API | 对外数据开放接口 |
| H5 | HTML5 移动端 Web 应用 |

- 附录A测试用例执行统计明细

| CSCI | 模块数 | 用例数 | 执行数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BQ-BRAIN-CLIENT | 18 | 86 | 86 | 86 | 100% |
| BQ-BRAIN-H5 | 8 | 48 | 48 | 48 | 100% |
| BQ-BRAIN-JY | 6 | 38 | 38 | 38 | 100% |
| BQ-SHOP-CLIENT | 10 | 58 | 58 | 58 | 100% |
| BQ-SHOP-APP | 5 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 合计 | 52 | 312 | 312 | 312 | 100% |

- 附录B测试环境及账号清单

| 子系统 | 访问地址 | 用户名 | 密码 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业数字服务链-运营管理后台 | http://117.180.211.14/client/ | admin | admin123 | 超级管理员 |
| 行业数字服务链-牧民综合服务H5 | http://117.180.211.14/bqH5/ | ceshi3 | 123456 | 牧民用户 |
| 行业数字服务链-交易市场H5 | http://117.180.211.14/bqjy/ | gys0014 | 123456 | 供应商 |
| 行业数字服务链-交易市场H5 | http://117.180.211.14/bqjy/ | cxs0012 | 123456 | 承销商 |
| 农资商城-平台/店铺后台 | http://117.180.211.17/shopClient/ | admin | admin123 | 平台管理员 |
| 农资商城-消费者H5 | http://117.180.211.17/bqShop/ | test | 123456 | C端会员 |